酒泉市远达公路工程有限责任公司文件

酒远司（2015）6号文                         签发人：石小勇

关于试行公司筑养路机械管理

规定（草案）的通知

各部门、各项目部：

公路筑养路机械是保证完成各项公路工程施工和养护任务的主要生产工具，是确保工程质量、加快工程进度、提高经济效益、改善劳动条件的重要手段，是实现公路施工和养护机械化的物质基础。机械管理是公路施工和养护全过程的重要环节，建立和健全机械管理机构和管理制度，提高管理水平，是促进公路现代化建设的重要保证。为加强公司及各项目筑养路机械的管理，提高经济效益和管理水平，特制订本办法。

附：<<酒泉市远达公路工程有限责任公司筑养路机械管理规定 >>

特此通知

二Ο一五年一月一日

主题词：机械   管理   通知

抄送：董事会  各部门   各项目部

酒泉市远达公路工程有限责任公司          2015年1月1日印发

酒泉市远达公路工程有限责任公司

筑养路机械管理规定

公路筑养路机械是保证完成各项公路工程施工和养护任务的主要生产工具，是确保工程质量、加快工程进度、提高经济效益、改善劳动条件的重要手段，是实现公路施工和养护机械化的物质基础。机械管理是公路施工和养护全过程的重要环节，建立和健全机械管理机构和管理制度，提高管理水平，是促进公路现代化建设的重要保证。为加强公司及各项目筑养路机械的管理，提高经济效益和管理水平，特制订本办法。

一、各项目需用筑养路机械时，由各项目申报所用机械设备的规格、型号、数量报主管副总经理审批后统一调配。各项目应配备专职机械安全员，负责对机械设备使用、保养、维修的管理。在工程因冬休等原因暂停时，所有机械钥匙要上交设备管理人员统一保管，工程结束后由所用单位对机械设备修复后交回公司。

二、各种机械设备都要配备专人操作，并负责所用机械的日常管理及保养。对新购机械设备由机械安全员负责按机械设备技术要求进行初次保养。初次保养后由各操作员按所使用机械的技术保养规定严格定期进行日常保养、一级保养、二级保养。确保机械设备的技术状况保持良好。

三、操作员应认真填写机械使用记录，内容要清楚、真实。每月的使用记录要在次月的5号由机械安全员负责集中统一上报养护班，不得拖延不报，否则给予一定的经济处罚。

四、机械设备的日常维护、小修由施工单位统一管理，中修以上的维修要填写申报单上报公司，经主管领导批准后维修。

五、全年安全无任何责任事故的操作员公司将给予表扬、奖励。对发生机械事故的操作员由公司组成调查组进行调查及责任认定。属于交通事故的由交警部门认定。操作员除按责任认定承担相应经济赔偿责任外，视情节给予政纪处分。处理情况分为以下四种：

⑴操作员对机械事故不负责任的，不赔偿；

⑵操作员对机械事故负次要责任的，赔偿事故费用额的25%；

⑶操作员对机械事故负主要责任的，赔偿事故费用额的50%；

⑷操作员对机械事故负全部责任的，赔偿事故费用额的全部。

六、对于交通事故，按车辆管理的有关规定执行。

七、机械设备用油，按工程量、使用记录和定额核油，油料供应由公司核定的加油站统一供应，由各项目部负责管理，所有机械设备油箱必须上锁，钥匙上交专人保管。

八、 为增强对施工设备的管理，充分挖掘现有施工设备的潜力，提高企业的竞争力和经济效益，特制订本规定。

1 机构与职责  项目部按照组织机构的要求设立设备组，配置专职设备员，由生产经理垂直领导。

1.1落实上级颁发的有关机械设备管理的各种规章制度。

1.2做好现场设备的“定人定机”工作。

1.3负责机械设备的合理使用,遵守安全技术操作规程,做到安全生产,参与机械设备事故的分析处理工作。

1.4按规定,认真做好现场机械设备的维修保养工作,建立单机核算台帐以及机械设备维修台帐,并做好机械设备维修保养资料。

1.5建立机械设备台帐,做好资料的收集、整理工作，认真填写各种报表并及时上报。

2 施工设备管理主要工作

2.1 施工设备购置 项目部无权购置机械设备，需根据标书要求和工程实际向公司提出设备配置清单，为公司添置设备提供依据。

2.2设备验收及试运转 对进场设备由主管领导、设备员会同各专业人员共同验收。

①新购设备到货后必须进行验收。首先要根据货运清单核对发运的数量，检查包装是否完整，无包装的部件有无损伤，发现问题及时向承运部门或供货单位提出交涉。确认无误后应及时进行验收。由设备员负责。

②验收时要按照厂商提供的设备清单进行逐项核实，有无遗漏、缺失并进行外观检验，需要组装的设备应按照说明书提供的方法进行装配。经过检查后按照技术文件规定的操作方法进行空负荷运转，确认正常后再进行负荷运转试验。由设备员负责。

③上述检查、组装、试运转过程中出现的问题必须保存详细的记录和证据，必要时应以照片佐证。由设备员负责。

④要求供货单位提供安装技术指导或共同试车验收时，按照合同规定的条款执行。

⑤经验收、试运转合格后应填写机械设备验收单和机械设备试运转记录，财务部门凭验收单和发票入帐。每季度上报新增设备台帐。

3.设备使用

3.1国家法律法规明令淘汰的设备以及有限公司核准报废的设备严格禁止使用，技术状况达不到安全生产要求的设备在未恢复之前不得使用。

3.2各单位在使用设备过程中应根据设备的特性提供适宜的工作环境，消除影响作业的障碍物。要有必要的防雨措施和良好的电气接地或接零保护系统，地面承载能力符合设备的要求，如现场条件所限必须采取相应措施，使设备处于良好的工作环境之中。

3.3施工设备操作人员必须持证上岗。凡在工地从事施工生产作业的操作人员必须具备相应的国家或有关部门认可的从业资格，禁止无证上岗。设备严格实行“定人定机”制度，确保“定人定机”率达到100%。对操作人员实行竞争上岗。同时尽可能为操作人员提供舒适的工作及休息环境以利于保护身体健康并能有效的工作。

3.4使用施工设备必须遵守国家行业标准JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》以及公司制订的《机械设备操作规程》。

3.5机械设备存放场地应符合安全保管的要求并设专人巡视。可移动式的设备在生产结束后必须停放在预定的固定位置，排列整齐有序，并留有安全通道。不能移动的设备在工作结束后应切断电源，锁定启动装置，关闭操纵室门窗并清除周围杂物。

3.6加强对特种设备的管理。凡被列为特种设备的必须严格按照2003年国务院373号令《特种设备安全监察条例》执行，并做好各种资料的收集整理工作。

3.7动态掌握公司各种设备的完好、使用情况。使用时设备操作人员要认真填写设备使用台班统计记录。项目部设备员每月24日前向有限公司上报月度重要设备动态表、月度设备完好率、利用率统计报表和月度设备技术状况及使用情况。

4.设备保养与维修

4.1主要目的

①施工设备实行定期维修保养制度，其主要目的在于保证正常运转，延长使用寿命，防止不应有的损坏。

②使机械设备经常处于良好的技术状况，充分发挥其效益。

③在合理使用的情况下，不致因意外损坏引起事故而影响生产。

④在使用过程中，可以保持燃、油料的正常消耗，提高经济效益。

⑤延长修理周期和使用寿命。

4.2采取的主要措施

①建立机械设备管理责任制和机械设备操作责任制。

②制定不同机型的保养规定，配备必要的物质技术条件。

③设置相应的维修保养机构，配备必要的的维修保养力量。

4.3定期维修保养的分级和内容

①设备保养制度共计五种：例行保养、一级保养、二级保养、三级保养、四级保养。所有级别保养制度都以清洁、润滑、紧固、调整、防腐为主要内容，并结合设备的实际情况在各级保养中侧重点不同。

②实行级别保养制度的设备分类为：一是所有设备都实行例行保养制度；二是实行一级保养制度的设备是普通交流电焊机、钢筋冷加工设备；三是实行二级保养制度的设备是卷扬机、焊接设备（除普通交流电焊机外）、金属加工机床、锻压设备、水泵、桩工设备、探伤设备、液压实验机；四是实行三级保养制度的设备是推土机、挖掘机、铲运机、平地机、压路机、装载机、摊铺机、路拌机、稳定土拌合机、砼搅拌机（站）、塔式起重机、施工电梯、桥式起重机、龙门式起重机、砼拖泵、数控加工设备、成套钢结构加工生产线设备、汽车式起重机、各类汽车（含泵车、砼搅拌车）、机动翻斗车、柴油发动机组、6m3及以上空压机；实行四级保养制度的设备是沥青砼拌合站。

4.4维修保养计划的编制和执行 每月底编制下个月度的机械设备保养计划并填写本月度完成情况，同时对所修设备填写修竣验收记录。在保养计划执行过程中，如遇特殊情况，经机械员同意可以延期，但不能超过规定期限10日。每维修一台设备时都要认真填写设备维修台帐，每月都要进行单机成本核算。

4.5维修保养质量检验一般要求是清洗、润滑、紧固及对各部间隙应按规定数据进行调整，使其功能符合要求。

5.设备大修

①设备大修需经有限公司书面批复后执行。根据大修计划时间组织实施设备大修，确保大修计划完成率为100%。如遇特殊情况不能按时大修或无法本年度大修时应向公司上报大修计划调整报告。为保证修理质量，承修单位必须加强技术监督和质量检验，对修竣的设备要进行试验，达到标准才能出厂并承诺质量保证期。设备大修完成后填写修竣验收记录，连同费用结算表一并上报有限公司物资设备部，经审验后方可核销。年中、年底将大修完成情况上报物资设备部。

②设备使用、保养、修理过程中凡属于国家危险废物目录中列出的HW08类废矿物油、脂以及HW31含铅废物必须有效控制。属于HW08类的应设置容器贮存，并且有醒目标识和防雨防火设施，以防外溢和火灾发生；属于HW31类的废铅蓄电池应整齐堆放。所有废弃物存放地点应与生活区域保持一定距离，废弃物禁止擅自丢弃，应交由所在地环境保护部门处置。

6.外租设备的管理

6.1公司设备无法调剂时，可以租用外单位的机械设备，但必须履行相关手续。

①项目部（工程处）外租设备前应对该地区的外租市场进行全面摸底，以降低租赁成本。

②外租设备进场应认真组织检查，重点查看设备的状况、安全装置、操作人员的持证上岗情况等。

③及时签订租赁合同，明确双方的服务、质量、安全环保、工作效率等方面的责任，不允许有损害本公司利益的条款。同时要对租入设备及随机人员的符合性进行监督，发现问题及时提出整改要求或采取相应制约措施。

④认真做好外租设备台帐记录，并及时传递。设备部门每月24日前上报有限公司物资设备部。

⑤接受工程公司设备部门应对外租设备的价格、合同等的监管。

7.设备报废及处理 执行有限公司《设备管理办法》。

8.项目部设备员必须对本范围内的设备进行经常性的检查，把设备保养维修使用的情况作为重点。按照本制度的要求检查与考核。

9. 技术档案管理

9.1项目部向工程公司提供的各种机械设备台账必须自存一分备查。

9.2技术档案内容

①随机技术资料：包括使用、维护说明书；合格证；装箱单；随机工具清单、附属设备清单、备件手册、图纸等。

②管理资料：包括购置或调入、调出资料；验收记录；安装调试记录；报废、处理审批记录；设备检查等。

③使用资料：包括试运转记录；润滑油料、液压油的更换记录；技术改造记录；操作人员变动记录；机械事故报告及处理意见等。