酒泉市远达公路工程有限责任公司文件

酒远司（2015）7号文                         签发人：石小勇

关于试行公司项目经理部工程管理

实施细则（草案）通知

各部门、各项目部：

为加强公司各项目部的安全、质量管理、工期控制和工程费用调控，提高经济效益和管理水平，使项目经理部与各部门的工作任务明确、职责分明，标准统一，上下齐心高速的建好优质工程，特制定本办法。

附：1、《酒泉市远达公路工程有限责任公司

项目经理部工程管理实施细则（草案） >>

2、绩效考核表

特此通知

二Ο一五年一月一日

主题词：项目经理部   工程管理   通知

抄送：董事会  各部门   各项目部

酒泉市远达公路工程有限责任公司           2015年1月1日印发

酒泉市远达公路工程有限责任公司项目

经理部工程管理实施细则（草案）

为加强公司各项目部的安全、质量管理、工期控制和工程费用调控，提高经济效益和管理水平，使项目经理部与各部门的工作任务明确、职责分明，标准统一，上下齐心高速的建好优质工程，特制定

本办法。

本管理实施细则自二○一五年 一月 一日起执行。

二○一五年 一月一 日

目 录

第一章 项目经理部职能部门职责

第二章 工地管理制度

第三章 民工管理办法

第四章 施工安全技术规程

第五章 文明卫生制度

第一章 项目经理部职能部门职责

一、项目经理职责

1、根据业主下达的施工设计文件和批准的施工组织设计、组织

安排好劳力、机械设备、材料的进场工作，及时协调施工中出现的

劳力、材料、设备的供需关系。

2、安排好施工计划，采取措施确保施工总体计划的完成。

3、负责处理好与业主、监理、设计、当地政府及沿线村民的关

系，保证工程的顺利进行。

4、深入现场检查督促工作，及时了解情况、组织质量、进度检

查，考核岗位责任制的执行情况，做好员工的思想工作。

5、主管项目经理部财务，负责审批所有工程费用开支。

6、落实切实可行的安全保证措施，督促检查安全情况，做好安

全生产文明施工等工作。

7、认真听取各部门的请示汇报，解决有关重大问题，并在重大

决策性问题上及时与公司取得联系。

二、项目副经理职责：

1、在项目经理部的领导下，主持项目部的全盘工作。

2、根据经理部下达的施工文件和批准的施工组织设计，安排好

劳力、机械设备、材料的的进场工作，及时协调 施工中出现的劳力、

材料、设备的供需矛盾。

3、安排好施工计划，采取措施确保施工月、季和总体计划的完

成。

4、负责处理好项目经理部与业主、监理、当地政府及沿线村民的关系，确保工程的顺利进行。

5、深入现场检查督促工程技术、施工人员的工作，加强管理，

及时了解情况，负责做好职工思想工作。

6、组织质量、进度检查。考核管理人员岗位责任制的执行情况。

7、认真听取各部门负责人的请示汇报，解决有关重大问题。

8、制定切实可行的安全保证措施。并深入现场督促检查执行情

况，作好施工安全工作。

- 9、项目副经理协助项目经理开展各项工作，完成自己分管的工作任务。项目经理不在时，项目副经理履行项目经理职责。

三、技术负责职责：

1、负责项目的全盘技术工作。

2、搞好全线的施工测量、设计、预算、试验、放样、护桩及内

业，编制概预算，整理好各种资料。

3、负责整个工程的施工组织安排调配，制定月、季工程作业计

划，并组织实施，审核工程量和结算单价，主管人工、材料的验收

和结算工作，负责开红单。

4、负责整个工程的技术交底及质量监控 ，带领施工员搞好施

工放样及工程自检工作，对检测结果负责。

5、负责施工质量和工程进度，检查督促各施工队严格遵守操作

规程和技术规范，严格按照设计和进度计划施工，并抓好技术资料

的收集、整理。

6、对采购的原材料进行抽检，不符合质量要求的材料禁止使用。

7、对工程质量事故进行分析，找出原因，提出处理意见和解决办

法。

8、建立零用工人出勤、原材料及油料入库支付台账

9、完成项目部正、副经理交给的临时性工作。

四、施工队长职责

1、队长在项目经理的领导下全面负责施工工程进场开工“三通一平”的安排布置管理。贯彻施工设计，对班组全面交底。

2、对施工队全体人员的注册登记了如指掌，对农民工严格管理，严格要求，做到经常摸底、经常教育。

3、参与图纸会审、技术、安全交底，并严格按照交底施工。

4、按规范及工艺标准组织科学管理、精心施工，保证进度、施工安全和施工质量、现场文明。

5、组织隐蔽工程验收和分项工程质量评定。

6、组织做好进场材料的质量、型号、规格的检验工作，各种材料堆放整齐、挂牌制。

7、对因设计或其他因素变更引起的工程量，工期的增减进行查证，并及时调整工程布置。

8、组织记录、收集和整理各项技术资料和质量保证资料。

9、组织有关人员对现场的文明、安全、防火、保卫工作的全面检查落实，存在问题及时解决、及时处理。

10、全面对各不同工种施工人员的工日工资汇总管理，填表上报项目部审核。

11、加强农民工的调配，管理，指挥得当，分工明确具体事宜参照民工管理条例。坚持按劳分配、多劳多得的原则，调动农民工的积极性、创造性，提高劳动生产率和加强经济效益。

12、合理管好机械的利用率，节省油耗，开发机械潜力，更好的为生产进度服务。

13、做好完整详实的施工日志记录工作，并建立健全人员、材料、机械台账制度。

14、服从项目部领导交办的临时性任务。

五、项目质检员职责：

- 1、在项目部的领导下开展工作，认真贯彻执行有关质量方针、政策、法令和规章制度。

- 2、负责本项目部质量工作规划、管理目标、建立健全质量管理网络。负责制定部门年度、月度质量工作计划，明确各岗位管理职责。

- 3、协助有关部门制定或修改技术方案、操作规程、反事故措施，并监督、检查贯彻执行情况。

- 4、协助领导召开质量工作会议，布置、检查、总结工作。

- 5、定期组织质量检查，召开质量分析会议，开展质量考核，评比活动，实施质量奖罚事宜，参与项目的评先、评优工作。

- 6、检查各施工队质量管理措施实施情况，定期分析管  区内各工点存在质量薄弱点，有针对性的预防和改正。

- 7、负责对施工现场各分部分项工程质量的自检及验收工作，并组织和整理施工资料以及影像资料。

- 8、在现场施工过程中发现质量问题和质量隐患及时排除。

- 9、建立原材料、半成品、成品及外围检验记录及质量统计报表。

- 10、完成项目经理交给的其他临时性工作。

六、项目专职安全员岗位职责

1、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，宣传贯彻党和国家地方有关主管部门关于安全生产的方针政策、法规制度。

2、协助项目经理完善安全管理组织机构和安全生产保证体系，参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，明确工作目标，并监督执行。

3、负责现场安全标志的保护和正常使用，确保现场安全标志正确、醒目，能真正起到安全警示作用。

4、抓好日常安全教育，会同有关部门对进入施工现场的新工人进行安全教育工作。

5、纠正一切违章指挥、违章作业的行为和不安全状态。

6、做好安全生产中规定资料的记录、收集、整理和保管。

7、按职权范围和标准对违反安全操作规程和违章指挥人员进行处罚，对安全工作做出成绩的提出奖励意见。

8、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。

9、认真填写安全资料，建立管理台帐，及时检查班组安全技术交底和安全活动记录，验收安全设施及机械安全装置。

10、参加现场生产协调会，报告安全情况、参加班组安全活动，检查班组日志。

11、做好现场文明施工记录。

12、认真完成安全管理部交办的各项工作。

13、协助项目经理、相关部门各类事故的分析、汇总、统计及上报工作，并提出技术方面的改进措施。

- 14、完成项目经理交给的其他临时性工作。

七、项目出纳员职责：

1、搞好工程全面财务管理、及时办理请款拨款手续和工程费用

分类核算工作，建立好工程财务台帐和工程往来帐目。

2、负责项目部的预支款及决算付款、内外帐务往来工作，做好

财务分析和成本核算，搞好报帐工作。

3、负责编制各类收入、支出报表，做到日清月结。及时向项目经理汇报财务工作，当好项目经理的参谋。

4、严格执行《会计法》和公司财务制度，坚持原则，严把报销凭据

关，对弄虚作假、手续不全及违反财务规定的发票拒绝报销。

5、做好安全保密工作，重要票据和限额存放的现金要存放于安

全可靠的地方，并加强防盗措施，无关人员严禁进入财务室，未经公司分管领导及项目经理允许，任何人不得翻阅帐本。

6、严格财经纪律，支持财务一支笔签字的原则，严禁因个人私

事借用公款。

- 各项目部不设专职会计，委派出纳一名，负责现金保管、零星开支及生活费用支出。

- 出纳兼采买工作，必须两人购买，要做到账物相符，物价相等，准确无误，价格真实可靠，履行好自己的职责。

- 具体事项根据公司2009年度财务管理办法执行。

- 完成项目经理交给的其他临时性工作。

八、机务负责人职责

1、搞好本工程内机械设备的高度，组织和管理好机械操作人员，

保证工地所需物资的运输。

2、搞好机械设备的维修保养，提高机械设备的完好率和利用率。

3、负责实施机械设备的安全生产制度，及时消除事故隐患。

4、及时收集机械设备运行的原始记录和用车凭证进行单机单车

核算，处理机械设备的技术故障负责所需配件的采购。

5、管理和调度施工队所有车辆和设备。

6、完成项目部正副经理交给的临时性工作。

九、施工员职责

1、在技术负责人、技术员的带领下参加人工、材料的收方、结

算工作。

2、搞好施工现场人工、机械的管理工作，并按经理部要求及时

准确真实填写各种原始记录及上报。

3、在技术员指导下搞好施工放样工作。

4、负责现场工程质量监控，严格遵守技术规范，严格遵守跟班

作业制度，确保工程质量。

5、完成项目经理交给的其他临时性工作

十、机驾人员职责

机驾人员包括：小车司机，东风车及洒水车司机，各种工程程

机械操作手。其职责如下：

1、熟练掌握机械操作规程，经常搞好机械保养，及时加注润滑

油（机油、黄油、液压油）保持机车状况良好。如人为造成机损事

故，由责任人赔偿经济损失的30%--100%。

2、所有机驾人员必须持证上岗，严禁无证人员上机操作，严禁

擅自驾驶他人机械或让人替自己驾驶机械。否则，每次罚款50--100

元。如造成交通或机损事故，对事故责任者视其情节轻重和造成损

失的大小，给予纪律处分和经济制裁，按公司的机务管理办法进

行处罚。

3、听从调度，服从指挥，不得擅离岗位，工程机械要服从工程

进度和质量的需要，小车要凭派车单出车，不准开自由车，不准开

车办私事。一经发现，每次罚司机（机手）100 元。

4、严格遵守交通规则，不盲目蛮干，不开“英雄车”，确保行

车安全。

5、认真做好机械台班作业、车辆的行车记录，如实填报台班日

志、用车凭证。

6、保管好随机工具及配备的工具，用坏的工具以旧换新，丢失

的工具由项目部配齐，照单价从机手工资中扣除。

7、完成项目经理交给的其他临时性工作

十一、项目部测量员职责

1、工地测量，必须严格遵守有关规范要求，及时按图纸放样

2、施工放样后，按图纸认真复核，对放样所依据的测量控制点，

图号、放样尺寸等，用文字或图样记入施工日志；

3、开挖工程在动工前，砼及砌筑工程在立模时，放样后均须复

核测量，并将复核结果记放施工日志；

4、现场测量，按操作日期顺序进行记录，记录不准涂改、撕页，

根据现场记录，分门类整理有关资料，如：水准表、中线表、弯沉

记录表、平整度检查表、密实度检查表、施工放样和归类表等；

5、测量中发现可疑误差或图纸尺寸误差，应及时报告技术负责

人解疑，不能解释时要报项目经理，不得隐瞒；

6、完成项目经理交给的其他临时性工作

十二、项目部保管员职责

1、负责项目部各种物资材料的验收，保管和发放。

2、建立健全项目部物资材料保管帐目，对进库的物资材料必须及时入库入帐，及时与供货方、物资部及财务部按月按季进行核对，做到准确无误及票据真实有效。每月必须实地盘点一次，核对帐、物是否相符。

3、对易燃易爆物资材料应妥善保管，应远离电源线和火源，及时填写材料消耗报告。

4、、对怕湿物资材料要垫好，怕雨淋物资材料要遮盖好，保管好所负责的材料。学习物资保管专业知识和管理知识，杜绝因保管不善造成物资的丢失、报废、损失，出现问题应及时汇报。

5、建立健全出入库制，对购进物资材料必须严格验收，核对有无合格证，是否破损，三无产品及不合格品严禁入库，入库材料做好标识。

6、搞好仓储设施、机具、工具等维护保养工作，定期检查，定期整理，定期保养，时刻保持仓储材料的干净整洁。

7、严格控制无关人员进出项目部，做好项目部的防火、防盗等安全保卫工作，并负责项目部的环境卫生工作。

8、保管员无权外借、挪用或无单发料，一经发现，按发出材料价格的两倍予以赔偿。

9、对外单位寄存物资，一般不予存放，特殊情况必须经主管领导批准。

10、随时监督材料的使用情况，保证材料使用合理，避免浪费、盗卖及外流。任何个人未经批准、许可，不得擅自损坏、占用仓储设施。

11、物资材料的发放和损失的有关规定：

（1）、保管员在发放物资材料时，必须有施工队长或相应负责人在出库单上签字，方可发放。

（2）、安全帽发放给施工队后，不再收回，一次性从劳务费中扣回。

（3）、各种工具、小型机具和设备，人为的损坏或丢失，一律按价赔偿。

（4）、周转材料在工程结算时，除按规定合理损耗外，对交回缺少部分如数扣款。

12、服从项目部领导安排的其他工作。

第二章 工地管理制度

一、为确保工程的进度和质量，加强内部管理，各施工队要绝对

服从项目经理部的指令，违者每次罚款2000 元。

二、为保证工程的施工进度和工程质量，项目经理部有权调动

项目部及施工队的机械设备和车辆，按项目经理部根据现行社会单价统一制定的机械设备和车辆作业台班单价进行结算。

三、项目经理部调用项目内部施工队的车辆由项目经理部支付经费，项目内部施工队与分包之间调用车辆、机械首先由分管机械的施工队长联系并报项目经理批准。如有意见不统一时，由经理部出面调配，双方必须服从，其费用计入需要机械设备方，由项目内部施工队长之间填好凭证，双方签字，按项目经理部制定的机械设备、车辆使用单价标准进行结算。

四、各类施工填报表、计量支付表、工程量完成数量表、土工

试验表、砼配比试验表、砼抗折表、砼抗压表及材料检测表、测量

控制表、变更方案和施工方案及各种原始记录等，要及时填报，按

规定日期交项目经理部，如不按时上报，影响项目经理部上报监理

方的规定时间，造成的损失自负，并每次罚责任方500 元，财务按

规定扣除。

五、各施工队每月22 日以前报下月的施工计划，经理部审核调查

后在本月30 日前向各施工队下达下月施工任务，非特殊情况必须

按经理部下达的月度施工计划组织实施。经理部按未完成月计划产

值，完成或超额完成月计划产值情况对施工队进行奖罚。

具体的奖罚制度按照公司的《工程进度管理奖惩办法》执行。

六、因工程质量问题受到业主和监理通报批评，使公司形象

受到影响，除责任方的领导做出检讨外，同时罚责任方10000 元/次，

因工程质量受到业主或监理方的书面表扬，经理部每次2000 元奖励。

七、每月通过民主考核，得最高分的项目可得流动红旗，由公司工程部按该项目的月度产值奖0.5%，每月评定时间为23-30日。

八、对项目部主要负责人和职工在施工中有突出贡献者，项目经

理有权另行奖励。

九、严格请假制度，各项目部正副经理和技术负责人因事离

开工地三天以上，必须向项目经理部办理书面请假手续，报公司批准后，方可离开工地，否则按1000 元/天处以罚款。经理部管理人员请假原则上每一个月一次，时间每次3天（特殊情况除外），请假人员必须填写请假条，经批准后，方可离开，续假必须事先请示，经领导同意后才能延期，否则均视为旷工；无特殊情况，晚上一律不准回家，特殊情况需请假，违者每次罚款200 元。

十、各项目部要认真挑选有经验的民工队伍，如民工队伍在承建

单项工程中，因工程质量、工程进度不能达到要求，项目经理部有

权罚款并责令其返工、停工或清退出场；由经理部调其他的农民工队伍进入该项目内部施工队接管原清退出去的民工队伍末完成工程。原承建的民工队的单项工程只能按实有天数计算，其损失费由原民工队自负。

十一、加强团结，认真处理好经理部内部、经理部与各施工队、

当地党委、政府和群众的关系，创造一个较好的工作环境。

十二、励行节约、反对浪费、严格控制用水、用电。

电话费每人每月不得超过50元，因公事须打电话者，要严控制，做到

长话短说。

十三、经理部全体员工必须按时上班、不得无故迟到、早退、

自觉遵守劳动纪律，严禁在上班或加班时间内打牌、打麻将、打扑

克或进行有影响职工上班情绪的娱乐活动，严禁赌博，坚决杜绝一

切违法乱纪现象。如有违者，按以下办法处理：①迟到、早退每次

罚款5 元-10 元（迟到或早退15 分钟就视为迟到或早退）；②旷工每

人每天罚款100元；③上班时间（含加班）打牌、打麻将、打扑克及

影响上班人员的每人每次罚款200 元；④赌博者，视情况每人每次罚

款500 元-1000 元；⑤如有违法犯罪行为，交由司法机关查处。

十四、注意安全、讲文明、讲礼貌，讲卫生，创造一个良好的

生活环境，违者按文明制度予以处罚。

十五、严格执行施工现场跟班作业制度，如有违反，每人每次

罚款50 元。

- 十六、由于施工队长、施工员、技术员的责任造成工程质量损失、返工等，处3000--8000元的罚款，并对项目部其他责任人处1000--5000 元的罚款，承担全部损失。

第三章 民工管理办法

为保证工程建设顺利进行，保障民工队的合法权益，根据有关

法规，结合项目部实际，特制定本办法：

一、民工招用程序及基本要求

1、项目部根据工程施工进度招用民工队伍，进行工程项目的施工。

2、招用民工队伍，应招用有施工技术、施工经验的农民工。先用讲信誉、讲原则、有一定素质的的民工队伍。

3、项目内部施工队长应严格按照项目部要求的民工数量招用民工，其中参加过项目部如水稳、铺油和其他施工的民工和熟练工不低于70%，不能任意增减人数以保证工程项目施工顺利进行。

4、民工队进场后应按照公司的有关规定办理劳务手续并签订劳务合同和安全合同。

二、劳动纪律

1、民工队进场后，统一由施工队长调配，工地施工员负责管理及日

常工作安排，每个民工队由一个施工员相对固定负责，核对工日以便用于结算。

2、民工队进场后，应及时提交民工花名册，到公安部门办理暂住证手续，费用自理，民工中途调换人员须经施工队长和技术负责人同意，项目经理批准。

3、民工队在施工中，必须服从现场技术员和施工队长的指挥和安

排，民工在施工中擅自主张而引起的各种事故所导致的经济损失自

负。

4、民工不准罢工，由此引起的工程停工，工程事故而导致的经

济损失，从民工结算工资中扣除。

5、民工组长必须强化内部管理，教育民工遵纪守法，文明施工，

不许以任何理由对施工员及施工队长以及监理方人员进行围攻辱

骂、殴打及暴力威胁，否则将严肃处理。民工队伍之间发生矛盾，

应及时报项目部，不准打架、斗殴、严禁赌博，否则，送交当地公安

机关处理。

6、民工自身及伙同当地偷盗工地机具、材料者，一经发现按被

偷盗物品单价加倍处罚，情节严重者送交当地司法机关处理。

7、民工组必须遵纪守法，不得以请客送礼等方式，贿赂项目部领导、施工队长和工作人员，否则一经发现从严处理。

三、发包及结算方式

1、工程发包由公司及项目经理统一进行，任何人不得擅自发包。

2、工程结算：施工员提交原始记录开具工程数量清单，由技术

负责人审核，报项目经理批准后，交技术员开具结算单。结算的工程

单价不得高于公司及项目经理部统一制定的工程单价标准。

3、民工工资结算按派工单及现场施工员和施工队的签名。

4、工程结算一般按月或单项工程完成结算，不能按月结算的可

予支。

5、属包工包料的工程项目结算后，财务按结算金额的30%预留质

保金。

四、现场生产管理

1、工程质量：

A、民工组必须服从施工员的安排和指导，必须按图纸施工，严

格遵守操作规程，每道工序完成后，经施工员，质检员同意，监理

工程师签证后方可进行下一道工序的施工。

B、民工必须协助施工员填写准确的施工原始记录，协助质检测

员进行质量检验。

C、分项工程施工完成后，由项目部组织人员进行验收，质量达到

优良以上者，报经理部和监理认可后方可进行结算，不合格工程限

期返工，并不予计量由此而造成的各种损失由承包方负责。

D、民工队伍严重违反操作规程，质量意识差、经理部有权将其

驱逐出工地，所完成的工程量符合质量者，按实有天数计算，否则

不予计算。

E、民工队伍服从安排、质量意识强、进度快、有一定的施工和

管理能力，经理部有权调整施工队的人数和施工程序，施工队必须服从。

2、工程进度：

民工组必须保证施工项目的民工数量，确保工程按进度和计划

进行施工。

3、材料：民工在施工中不得浪费材料，凡造成严重浪费者，按

材料费用的80%赔偿，并给予一定的罚款。

4、安全生产

1、民工在生产过程中，必须严格遵守安全操作规程，杜绝发生

安全事故。

2、由于民工违反操作规程而导致的安全事故，概由民工自已负

责，民工在工地生病，由民工组长负责处理。

3、严禁民工下江河和山塘游泳，否则造成的一切后果自负。

五、其它未尽事宜，按各项目部内内部管理制度和国家法律法规处理。

第四章 施工安全技术规程

第一节 一般规定

1、工程开工前，施工单必须详细核对设计文件，根据施工地段

的地形、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，

制定相应的安全技术措施。

2、参加施工的人员，须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种

的各项安全技术操作规程，并应定期进行技术考核，合格方准上岗

操作，对于从事电气，起重、建筑登高架设作业、焊接、车辆驾驶、

爆破等特殊工种的人中，应经过专业培训，获得合格证书后，方准

持证上岗。

3、各项目部均应按国家规定建立健全各级安全管理机构和设专职

或兼职安全检查人员。

4、施工现场要设置足够的消防设备，施工人员应熟悉消防设备

的性能和使用方法。

5、施工单位应加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握所气

温、雨雪、暴雨和汛情等预报，做好防范工作。

6、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制订

相应的安全技术措施。

7、操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和

安全检查人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴

防护用品的员不得上岗。

8、施工所用各种机具设备和劳动保护用品，应定期进行检查和

必要的检验，保证其经常处于完好关态，不合格的机具设备和劳动

保护用品严禁使用。

9、下挖工程，施工前应根据设计文件复查地下构造物（电缆、

光缆、管道等）的埋置位置及走向、并采用防护措施；施工中如发

现有危险品及其它可疑物品时，应即停止开挖，报请有关部门处理。

第二节 施工准备

1、施工现场应有利于生产，方便职工生活，符合防洪，防火等

安全要求，具备文明生产，文明施工的条件。

2、施工现场的临时设施，必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、

雪崩等危险区、先在水文、地质良好的地段。施工现场内的各种运

输道路、生产生活房屋、易燃易爆仓库、材料堆放，以及各种通讯

线路和其它临时工程，应按照有关安全的规定制定出合理的平面布

置图。

3、施工现场生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油料均应

设在干燥地基上，并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。

4、施工现场应设置安全标志，并不得擅自拆除。

5、施工现场内的沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏，场地小、

行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。

6、生产生活房屋应按防火规定保持救助必需的安全净距，一般

情况下活动板房不小于7m，铁皮板房不小于5m，临时的锅炉房、发

电机房、变电室、铁工房、厨房等与其房屋的间距不小于15m。

7、易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，应采取必要的安全防

护措施，严禁用易燃材料修建。炸药库的设置应符合国家有关规定。

工地的小型临时油库应远离生活区50m 以外，并外设围栏。

8、工地上较高的建（构）筑物、临时设施及重要库房，如炸药

库、油库、发（变）电房、塔架、龙门吊架等，均应加设避雷装置。

9、对环境有污染的设施和材料应设置在远离人员居住的空旷的

地点，污染严重的工程场所应配有防污染的设施。

第三节 施工测量

1、密林从草间进行施工测量时，应遵守护林防火规定，严禁烟

火，并需预防有害动、植物伤人。

2、测量钉桩要注意周围行人的安全，不得对面使锤。钢钎和其

它工具不得随意抛掷。

3、测量人员在高压线附近工作时必须保持足够的安全距离，遇

雷雨时不得在高压线、大树下停留。

4、在陡坡及危险地段测量时应系安全带，脚穿软底轻便鞋，在

桥墩上测量时应有上下桥墩及防止人体坠落的安全措施。

第四节 场内交通及水电设施

1、场内道路应经常维护，保持畅通。载重车辆通过较多的道路，

其弯道半径一般不小于15m，特殊情况不得小于10m。手推车道路的

宽度不小于1.5m。急弯及陡坡地段设置明显交通标志。与铁路交叉

处应有专人照管，并设信号装置和落杆。

2、靠近河流和陡壁处的道路，应设置护栏和明显警告标志。

3、场内行驶斗车、平车的轨道应平坦顺直，纵坡不得大于3%，

车辆应装制动闸。

4、生产生活用水应进行鉴定，其水质必须符合国家现行标准，

水源亦采取保护措施施工，防止水质污染。

5、场内架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距必须符合电

业部门的安全规定。

6、现场架设的临时线路必须用绝缘物支持，不得将电线缠在钢

筋上、树木或脚手架上。

7、电工在接近高压线操作时，其安全距离为：10kv 以下不得小

于0.7m，20-35kv 不得小于1m，44kv 不得小于1.2m，否则必须停电

后方可操作。

8、各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外

装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘层。

9、在三相四线制中性点接地供电系统中，电设备的金属外壳应

做接零保护；非三相四线制供电系统中，电气设备的金属外壳应做

接地保护，其接地电阻应不大于4 欧、并不得在同一供电系统有的

接地、有的接零。

10、各种电器设备的检查维修，一般应停电作业；如必须带电

作业时，应有可靠的安全措施并派专人监护。

11、工地安装变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理，

施工用电要尽量保持三相平衡。

12、现场的变（配）电设备处，必须备有灭火器材和高压安全

用具，非电工人员严禁接近带电设备。

13、使用高温灯具，要防止失火，其与易燃物的距离不得小于

1m，一般电灯泡易燃物品不得小于50cm。

14、移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电，并经常注意理理

顺；跨越道路时，应埋入地下或做穿管保护。

15、遇有雷雨天气不得爬杆带电作业，在室外无特殊防护装置

时必须使用绝缘拉杆拉闸。

16、施工现场的临时照明

① 室内照线路应用瓷夹固定。

② 电线接头应牢固，并用绝缘胶带包扎。

③ 保险丝应按用电负荷量装设。

17、能产生大量蒸汽，气体、粉尘等工作场所，应使用密闭式

电气设备，有爆炸危险的工作场所应使用防爆电气设备。

18、电气设备的传动带、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护

罩

19、检修电气设备时应按下列要求进行：

① 电气设备的检修必须由电工进行，其他人不得任意操作。

② 工作中如遇停电应拉下开关，切断电源；检修必须仔细检查

各项设备的情况，没有异常，方可合闸；

③ 大型电气设备检修应在切断电源、设好防护后进行，并在开

关处设备警示标牌，工作完成后可拆除；如需进行送电试验时，必

须在认真检查并与有关部门联系后，方可进行。

第五节 石方工程

1、石方爆破作业，以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和

销毁等工作均应按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-86）执行。

2、煅制钢钎时，锻工应按规定穿戴防护用品，煊钎和淬火支架

必须牢固。截断钎子时，开锤及停锤用力应轻。热钎和冷钎应分开

放置并以标志识别。

3、先择炮位时，炮眼口应避开正对的电线、路口和构造物。

4、凿打炮位时，坡面上的浮岩石予以清理。凿眼所用工程和机

械要详加检查，确认完成好。严禁在残眼上打孔。

5、用人力冲击打松软岩眼时，应清理现场的障碍物。双人、多

人冲钎时动作应协调一致。

6、人工打眼时，使锤人应站立在掌钎人侧面，严禁对面使锤。

7、机械扩眼，宜采用湿式凿岩或带有捕尘器的凿眼机。凿岩机

支架要支稳，严禁用胸部和肩头紧顶把手。风动凿岩机的管道要顺

直，接头要紧密，气压不过高，电动凿岩机的电缆宜悬空挂设，工

作时就注意观察电流值是否正常。

空压机必须无荷载状态下起动，开启送气阀前，应将输气管道

联接好，不提扭曲。在征得凿眼机操作人员同意后方可送气，出气

口前方不得有人工作或站立，贮气瓶内压力不得超过规定值，安全

阀应灵敏有效，运转中应注意检查是否有异常情况，不得擅离岗位。

8、爆破器材应严格管理，必须实施实用实报，剩余的爆破材料

必须当日退库，严禁私自收藏，乱丢乱放。更不得用爆炸物品炸鱼、

炸兽。发现爆破器材丢失，被盗要立即报告公安机关、等待处理。

9、作业人员在保管、加工、运输爆破器材过程中，严禁穿着化

纤衣服。

10、爆破器材应按规定要求进行检验，对失效及不符合技术条

件要求的不得使用。

11、爆破器材应由专人领取，炸药与雷管严禁由一人同时搬运。

电雷管严禁与带电物品一起携带运送。爆破器材运送，应避开人员

密集地段，并直接送往工地，中途不得停留，并不得随地存放或带

入宿舍。

12、导火索要用快刀切齐，轻轻插入雷管，不得猛插、旋转或

摩擦。管中要用安全铁钳夹紧，严禁用牙咬。纸壳雷管应用胶布包

扎严密。

药卷应和雷管同样直径的竹、木锥子扎一个深为1.5 倍雷管长

度的小孔，然后放入接好引线的雷管，封闭扎口。雷管不得露在药

柱外面。加工的起爆药包（柱）， 不应超过当班爆破业的需要量。

13、扩药壶时，孔口的碎石、杂物必须清除干净。装药量应随

扩壶次数，扩壶的大小和石质而定，不得盲目加大药量。扩烘时，

起爆药柱送下孔底扣，不得使用炮棍在炮眼内捣插。导火索点燃后，

人应迅速远离。严禁采用先点燃导火索再将药柱抛入孔底的危险操

作方法。

需要多次扩壶时，每次爆破后15min（硝化甘油炸药应经过

30min），等孔壁岩石冷却后，方可再次装药扩壶。

14、超过5m 的深孔不得使用导火索起爆。

15、装炮工作必须遵守下列规定：

(1) 装药前应对炮眼进行验收和清理；对刚打成的炮眼应待其

冷却后装药，湿炮眼应擦干扣才能装药；

(2) 严禁烟火和明火照明；无关人员应撤离现场；

(3) 应用木质炮棍装药，严禁使用金属器皿装药；深孔装药出

现堵塞时，在未装入雷管、起爆药柱前，可采用铜和木制长杆处理；

(4) 装好的爆药包（柱）和硝化甘油类炸药 ，严禁掷或冲击；

(5) 不得采用无填塞爆破（扩壶除外），也不得使用石块和易燃

材料填塞炮孔：不得捣固直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲

击起爆药包，也不得在深也装入起爆药包后直接用木楔填塞；填塞

炮眼时不得破坏起爆线路。

16、已装药的炮孔必须当班爆破，装填的炮孔数量应以一次爆

破的作业量为限。

17、爆破工作必有专人指挥。确定的危险区边界应有明显的标

志，警戒区四周必须派设警戒人员。警戒区内的人畜必须撤离，施

工机械机具应妥善安置。预告、起爆、解除警式等信号应有明确的

规定。

18、爆破时，个别飞散物对人员的安全距离不得小于表18 的规定。

个别飞散物对人员的安全距离 表18

爆破类型及方法 个别飞散物最小安全距离(m)

1、破碎大块岩矿

2、裸露药包爆破法 400

3、浅眼爆破法 300

2、浅眼爆破法 200（复杂地质条件下未修成台阶工作面时不小300）

3、浅眼药壶爆破法 300

4、蛇穴爆破 300

5、深孔爆破 按设计，但不小于200

6、深孔药壶爆破 按设计，但不小于300

7、浅眼眼底扩壶 50

8、深孔孔底扩壶 50

9、洞室爆破 按设计，但不小于300

注：沿山坡爆破时，下坡方向的安全距离应比表内数值增大50%

19、导火索起爆应采用一次点火法点火，其长度应保证点完导

火索后人员能撤至安全地点，但不得短于1.2m。不得在同次爆破中

命名用不同燃速的导火索。

露天爆破，一人连续点燃的导火索根数不得超过10 根，严禁使

用明火点燃，严禁脚踩和挤压已点然的导火索。

多人同时点炮时，每人点炮数应大致相等。必须先点燃信叼管，

信号管响后无论导火索点完与否，人员必须立即撤离。

信号管的长度不得超过该次被点导火索中最短导火索点完与

否，人员必须立即撤离。

信号管的长度不得超过该次被点导火索长度的1/3。

20、电力起爆必须遵守下列规定：

(1) 在同一爆破网路上必须命使用同厂、同类的电雷管，其电

阻值差不得超过规定值（应控制在+0.2Ω以内）；

(2) 爆破网路主线应绝缘良好，并设中间开关，与其它电源线

路应分开敷设；

(3) 必须严格检查主线、区域线、端线、电源开关和插座等断

通与绝缘情况，在联入网络前各自的两端应短路；

(4) 爆破网路的联接必须在全部孔装填完毕，无关人员全部撤

至安全地点进行；联接应由工作面向起爆站依次进行，两线的接点

应错开10cm，接点必须牢固，绝缘良好；

(5)用电瓶或照明电源起爆时，起爆开关必须放在上锁的专用起

爆箱内，起爆开关箱和起爆器的钥匙在整个爆破作业时间里，必须

由爆破工作的负责人严加保管，不得交给他人；

(6)装好炸药包后，必须撤除工作面的一切电源；雷雨季节应采

用非电起爆法。

21、裸露爆破必须保证先爆的药不致破坏其它药包，否则应用

齐发起爆。严禁用石块覆盖裸露药包，不应将炸药包插入石缝中进

行温存特殊情况使用时，必须采用可靠的安全措施。

22、各种类型的“肓炮”处理应按国家现行的《爆破安全规程》

（GB6722-86）有关规定办理。

23、大型爆破必须按审批的爆破设计书，在征得当地县（市）

以上公安部门同意后，由成立的现场指挥机构组织人员实施。

大型爆破的安全距离，除考虑个别人散物的因素外，沿应考虑

因爆破引起地震及冲击波对人员、设施、建筑物的影响，按规定经

计算后确定安全距离。

24、石方地段爆破后，必须确认已经解除警戒，作业面上的悬

岩危石也经检查处理后，清理石方人员方准进入现场。

25、撬动岩石必须由上而下逐层撬（打）落，严禁上下双重作

业，不得将下面撬空使其上部自然脱落，撬棍的高度不宜超过人的

肩膀，不得将撬棍端紧抵腹部，也不得把撬棍放在肩上施力。

第六节 高处作业

1、悬空高处作业必须设有可靠的安全措施。悬空高处作业包括：

在开放型结构上施工，如搭设脚手架等；在无防护的边缘上作业；

在受限制的高处或不稳定的高处作业；在没有立足点或没有牢靠立

足点的地方作业等。

2、从事高处作业人员要定期或随时体检，发现有不宜登高的病

症，不得从事高处作业。严禁酒后登高作业。

3、高处作业人员不得穿拖鞋或硬底鞋。所需的材料要要事先准

备齐全，工具应放在工具袋内。

4、高处作业所用的梯子不得缺档和垫高，同一架梯子不得二人

同时上下，在通道处（或平台）使用梯子应设置围栏。

5、高处作业与地面联系，应有专人负责，或配有通讯设备。

6、运送人员和物件的各种升降电梯、吊笼、应有可靠的安全装

置。

第七节 土方工程

1、人工挖土方必须遵守下列规定：

(1)开挖土方操作人员，必须保持足够的安全距离：横向间距不

小于2m，纵向间距不小于3m；

(2)土方开挖必须自上而下顺序放坡进行，严禁使用挖空底脚的

操作方法。

2、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时，

必须采取安全防护措施。

3、高陡边坡处施工必须遵守下列规定：

(1)作业人员必须绑系安全带;

(2)边坡开挖中如遇地下水涌出，应先排水，后开挖；

(3)开挖工作应与装运作业面相互错开，严禁上、下双重作业；

(4)弃土下方和有滚石危及范围内的道路，应设警告标志，作业

时严禁坡下通行；

(5)坡面上的操作人员对松动的土、石块必须密切注视及时清

除，严禁在危石下方作业、休息和存放机具。

4、设有支档的地质不良地段，在考虑分段开挖的同时，应分段

修建支档工程。

5、施工如发现山体有滑动、崩坍迹象危及施工安全时，应暂停

施工，撤出人员和机具，并报上级处理。

6、滑坡地段的开挖，应从滑坡体两侧向中部自上而下进场，严

禁全面拉槽开挖，弃土不得堆在主滑区内。开挖挡墙基槽也应从滑

体两侧向中部分段中跳槽进行，并加强支撑，及时砌筑和回填墙背，

施工中应设专人观察，严防坍方。

7、在落石与岩堆地段施工，应先清理危石和设置拦截设施后再

行开挖。其开挖面坡应按设计进行，坡面上松动石块应边挖边清除。

8、岩溶地区施工，应认真处理岩溶水的涌出，以免突发性的坍

陷。泥沼地段施工，应有必要的防范措施，避免人、机下陷。挖出

的废土应堆积在合适的地方，以防汛期造成人为的泥石流。

9、采用人工挑、抬、运土，应检查箩筐、土箕、抬杠、扁担、

绳索等的牢固程度。

10、会车时应轻车让重车。通过窄路、十字路口、交通繁忙地

段及转弯时，应注意来往行人及车辆。重车运行，前后两车间距必

须大于5m；下坡时，间距不小于10m，并严禁车上乘人。车道应有

专人维修，悬崖壁处应设防护栏杆。

11、轨道翻斗车运土时，轨道应铺设平顺，防止死弯，坡度不

应大于3%，双线的净间距不得小于1m，平交道两侧的轨道应设长度

小于20m 的直线，卸车地段应有10-15m 的反坡，并在尽头设车挡。

操作时必须遵守下列规定：

(1)斗车及制动装置必须完好，装车前应先插牢锁销；装车不得

超载、偏载；

(2)车辆宜在平道上装土，如在坡道上装土进，必须在下坡方向

车轮下加楔，以防车辆滑溜；

(3)推车人员必须掌好车闸，车速不宜过快，前方有人时应示意

避让；多车同行进，前后间距不得小于20m；

(4)卸土时，在下方的作业的员应避开，并应防止车辆倾覆，严

禁在行走中卸土，卸土后应将锁销插好；

(5)数车同时卸土应设专人指挥，两车间距不得小于2m，其间严

禁站人。

12、电动蛙式打夯机的电源线必须完好无损，并应安装漏电保

护器。操作时应戴绝缘手套，一人操作、一人扶持电缆进行辅助。

辅助与操作人员必须紧密配合，严禁在夯机前方隔机扔电缆和背线，

拖拉前进电缆不应扭结和缠绕，不得夯电源线，也不得在斜坡在夯

打。停用或搬运打夯机时应切断电源。

13、在大型机械进场前，应查清所通过道路、桥梁的净宽和承

载力是否足够，否则应先予拓宽和加固。

14、施工单位应为进场机械提供临时机棚或停机场地。机械在

停机棚内起动时，必须保持通风良好；棚内严禁烟火，机械人员必

须掌握所备灭火器材的使用方法。

15、在电杆附近挖土时，对于不能取消的拉线地垄及杆身，应

留出土台。土台半径：电杆为1-1.5m，拉线1.5-2.5m，并视土质决

定边坡坡宽。土台周围应插标杆示警。

16、机械在危险地段作业时，必须设明显安全警标志，并应设

专人站在操作人员能看清的地方指挥。驾机人员只能接受指挥人员

发出的规定信号。

17、机械在边坡、边沟作业时应与边缘保持必要的安全距离，

使轮胎（履带）压在紧实的地面上。

18、配合机械作业的挖底、平地、修坡等铺助工作应与机械作

业交替进行。机上、机下人员必须密切配合，协同作业，当必须在

机械作业范围内同时进行工作时，应停止机械运转后，辅助人员方

进入。

19、施工中遇到有土体不稳、发生坍塌、水位暴涨、山洪暴或

在爆破警戒区内听到爆破信号时，应立即停工，人物撤至安全地点。

当工作场地发生交通堵塞，地面出现陷车（场），机械运行道路发生

打滑，防护设施毁坏失效或工作面不足以保证安全作业时，亦暂停

施工，待恢复正常后方可继续施工。

第五章 文明卫生制度

搞好文明卫生，创造良好的工作和生活环境，是项目经理部精

神文明建设的一项重要内容，对树立公司形象，促进工程建设具有

非常重要的意义。为此，特制定本制度，凡项目经理部所有人员，

必须共同遵守。

一、住房卫生：

1、各住房由该房所住人员每天轮流打扫，并将桌、椅擦洗干净，

经常保持清洁。

2、被褥、床单等各人每天起床折叠好，大小一致，摆放整齐。

鞋子摆放在各人床下，成一直线。生活用品如水桶、口杯、毛巾等

物要放在统一位置，排列要整齐。洗好的衣服放在统一的地方晾晒，

换下待洗的衣物要用袋子装好，或放入水桶中，不能到处乱放。

3、个人装衣物的提袋或皮箱要统一摆放，不得零乱。

4、清扫的垃圾要倒入规定的垃圾堆。

5、每个寝室规定室长一人，负责管理文明卫生工作。

二、内业室、计算机室及试验室卫生：

由内业室、计算机室及试验室每天清扫并保持清洁，各种统计

图表要保持整洁，有关资料要分类整理，放入资料柜，并要上锁。

室内各种仪器用具等要摆放整齐并擦拭干净。

三、环境卫生：

1、由经理部统一划分责任区域，明确责任人员，每天负责打扫

干净。不准乱丢果、皮纸屑等杂物。每发现一次、处罚款10 元，并

罚打扫卫生一天。

2、不准随地大小便，违者，每次罚款20 元

3、厕所、澡堂由各部室轮流值班每天打扫，一个星其轮换一次。

五、检查及奖罚办法

1、由经理部组织进行定期检查及不定期抽查，对评为文明部室

或先进个人者，给予适当奖励。人均奖金50-100 元。

2、在检查中发现违反本规定者，给予如下处罚：

① 寝室或卫生区域未打扫，每次罚款50 元；

② 被褥未折叠整齐或鞋、水桶、口杯、毛巾、衣服等未按规定

摆放整齐，每次罚款20 元；

③ 内业室、计算机室、实验室等未打扫或物品放置凌乱、每房

每次罚款50 元；

④ 厕所或澡堂未打扫、每次罚款30 元；

⑤ 食堂每天打扫三次，少一次罚款20 元；

⑥ 案板、炊具未擦试或碗筷未清洗消毒，或生食、熟食混放，

或食物腐坏变质、每次罚款20 元。如出现食物中毒，每次罚款

200-3000 元。

3、以上罚款从有关责任人员的工地补助或工资中扣除。

4、对问题严惩或屡教不改者，除罚款外，给予通报批评，直至

清退出工地。

六、以上规定从项目经理部成立、向职工公布之日起执行。